**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА**

 **КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 10.02.2023 года № 16**

**О безаварийном пропуске паводковых вод**

**на территории Зуевского сельсовета**

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, безотказной работы систем жизнеобеспечения и обеспечения безопасности населения Зуевского сельсовета:

1. Создать паводковую комиссию Зуевского сельсовета (состав - согласно Приложения № 1).

2. Утвердить План мероприятия по безаварийному пропуску поводковых вод на территории Зуевского сельсовета (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 Глава Зуевского сельсовета М.А. Стрекалова

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Зуевского сельсовета

Солнцевского района

от 10.02.2023 г. №16

**СОСТАВ**

**паводковой комиссии Зуевского сельсовета на период пропуска**

**паводковых вод**

Председатель комиссии:

 Климова Т.М. – заместитель главы

Зуевского сельсовета;

Члены комиссии:

Бурцев А.А. – участковый уполномоченный ОМВД России по Солнцевскому району Курской области;

 Полторанина Е.А. – фельдшер Зуевского фельдшерско-акушерского пункта;

Авдеева В.Н. – фельдшер Дежевского фельдшерско-акушерского пункта;

Авдеева В.Н. – ИП «Русь»;

Процкий Н.С. – ИП глава КФХ;

Сотников Н.Д. – владелец грейдера;

Гридасов Н.А. – владелец экскаватора;

Павлов А.И. – депутат Собрания депутатов

Зуевского сельсовета;

.

Приложение № 2

 к распоряжению Администрации

Зуевского сельсовета

Солнцевского района

от 10.02. 2023 г. № 16

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Зуевского сельсовета**

 **на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение мероприятий** | **Отметка о выполнении** |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **I. Нормативные правовые и планирующие документы, разрабатываемые в целях обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.** |
|  1. | Разработка мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Зуевского сельсовета в 2021 году |  1 марта | Зам. главы Зуевского сельсоветаКлимова Т.М. |  |
|  2. | Разработка распоряжения Администрации Зуевского сельсовета о подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории Зуевского сельсовета 2021 году.. |  1 марта | Зам. главы Зуевского сельсовета Климова Т.М. |  |
| **II. Плановые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.** |
|  1. | Рассмотрение вопросов по организации и проведении противоп аводковых мероприятий на заседании комиссии КЧС и ПБ. |  до 1 марта | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
|  2. | Создание паводковой комиссии по подготовке к прохождению весеннего паводка. |  1 марта | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
| **III. Организация и осуществление взаимодействия сил и средств по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод .** |
| 1. | Проведение тренировки с паводковой комиссией по теме: «Действия паводковой комиссии Администрации Зуевского сельсовета при возникновении и ликвидации ЧС природного характера вызванного весенним паводком» |  до 1 марта | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
| 2. | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Солнцевского района по координации действий органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС и органов местного самоуправления по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком»: | По отдельному Плану | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
| **IV. Превентивные мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Осмотр русла рек и ручьёв в местах возможного затопления. |  до 1 марта | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
|  2. | Очистка русла рек и ручьёв от растительности для беспрепятственного пропуска паводковых вод | По мере необходимости | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
|  3. | Создание аварийных запасов материалов, инструментов , водоотливных устройств, транспортных, плавучих и спасательных средств, мешков с песком. | до 1 марта | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
|  4. | Подготовка бригад рабочих для аварийно – восстановительных работ | до 4 марта | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
|  **V. Профилактическая работа среди населения в целях снижения риска ущерба от ЧС вызванное паводком.** |
|  1. | Организация через средства массовой информации разъяснительной работы среди населения о мерах предосторожности на водных объектах в период ледостава, ледохода, паводка |  до 1 марта | Глава Зуевского сельсовета Стрекалова |  |
|  *2.* | Доведение до сведения населения Зуевского сельсовета о принятых нормативных правовых актов по обеспечению безопасности населения при прохождении паводка. | Постоянно | Зам главы Зуевского сельсоветаКлимова Т.М. |  |
|  3. | Информирование и оповещение населения о состоянии ледяного покрова, повышении опасности на водоемах, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей, паводка и ледохода | Постоянно | Зам главы Зуевского сельсоветаКлимова Т.М. |  |
| 4. | Организация в общеобразовательных учебных заведениях дополнительного обучения учащихся правилам поведения на воде в рамках учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности», при проведении классных мероприятий. | 2 - 5 марта | Руководители общеобразовательных учебных заведений |  |
| **VI. Санитарно – эпидемиологические мероприятия.** |
|  1. | Обеспечение готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов:- водоснабжение;-скотомогильников; | В паводковый период | Зам. главы Зуевского сельсовета Климова Т.М. |  |
| 2. | Очистка территории населенных пунктов от отходов производства и потребления. | 1-20 апреля | Глава Зуевского сельсоветаСтрекалова М.А. |  |
|  3. | Закупка реагентов и обеззараживающих средств с учетом потребности | до 1 апреля | Зам. главы Зуевского сельсоветаКлимова Т.М. |  |
| 4. | Принятие мер по обеспечению населения водой гарантированного качества, обеспечения обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения, благоустройства территории.  | В паводковый период |  Председатель ТСН Солнцевского района Вислогузова Н.В. |  |
| **VII. Мероприятия в период пропуска паводковых вод** |
| 1. | Организация круглосуточного дежурства с целью наблюдения за движением льда, пропуском воды, колебаниями её уровня, а так же своевременного оповещения населения и соответствующие органы власти о возникновении аварийной ситуации. | В паводковый период |  Собственник ГТС(Администрация Солнцевского района) |  |
| 2. | Проведение мероприятий по недопущению затора перед водопроходными сооружениями. | В паводковый период |  Собственник ГТС(Администрация Солнцевского района) |  |