**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 10.02.2023 года № 16**

**О безаварийном пропуске паводковых вод**

**на территории Зуевского сельсовета**

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, безотказной работы систем жизнеобеспечения и обеспечения безопасности населения Зуевского сельсовета:

1. Создать паводковую комиссию Зуевского сельсовета (состав - согласно Приложения № 1).

2. Утвердить План мероприятия по безаварийному пропуску поводковых вод на территории Зуевского сельсовета (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Зуевского сельсовета М.А. Стрекалова

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Зуевского сельсовета

Солнцевского района

от 10.02.2023 г. №16

**СОСТАВ**

**паводковой комиссии Зуевского сельсовета на период пропуска**

**паводковых вод**

Председатель комиссии:

Климова Т.М. – заместитель главы

Зуевского сельсовета;

Члены комиссии:

Бурцев А.А. – участковый уполномоченный ОМВД России по Солнцевскому району Курской области;

Полторанина Е.А. – фельдшер Зуевского фельдшерско-акушерского пункта;

Авдеева В.Н. – фельдшер Дежевского фельдшерско-акушерского пункта;

Авдеева В.Н. – ИП «Русь»;

Процкий Н.С. – ИП глава КФХ;

Сотников Н.Д. – владелец грейдера;

Гридасов Н.А. – владелец экскаватора;

Павлов А.И. – депутат Собрания депутатов

Зуевского сельсовета;

.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Зуевского сельсовета

Солнцевского района

от 10.02. 2023 г. № 16

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Зуевского сельсовета**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Содержание мероприятий** | | | | **Срок исполнения** | | **Ответственные за исполнение мероприятий** | | **Отметка о выполнении** | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| **I. Нормативные правовые и планирующие документы, разрабатываемые в целях обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.** | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Зуевского сельсовета в 2021 году | | | | 1 марта | | Зам. главы Зуевского сельсовета  Климова Т.М. | |  | |
| 2. | Разработка распоряжения Администрации Зуевского сельсовета о подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории Зуевского сельсовета 2021 году.  . | | | | 1 марта | | Зам. главы Зуевского сельсовета  Климова Т.М. | |  | |
| **II. Плановые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.** | | | | | | | | | | |
| 1. | Рассмотрение вопросов по организации и проведении противоп аводковых мероприятий на заседании комиссии КЧС и ПБ. | | | | до 1 марта | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | |  | |
| 2. | Создание паводковой комиссии по подготовке к прохождению весеннего паводка. | | | | 1 марта | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | |  | |
| **III. Организация и осуществление взаимодействия сил и средств по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод .** | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение тренировки с паводковой комиссией по теме: «Действия паводковой комиссии Администрации Зуевского сельсовета при возникновении и ликвидации ЧС природного характера вызванного весенним паводком» | | | | до 1 марта | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | |  | |
| 2. | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Солнцевского района по координации действий органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС и органов местного самоуправления по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком»: | | | | По отдельному Плану | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | |  | |
| **IV. Превентивные мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 |
| 1. | | Осмотр русла рек и ручьёв в местах возможного затопления. | | | до 1 марта | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | | |  |
| 2. | | Очистка русла рек и ручьёв от растительности для беспрепятственного пропуска паводковых вод | | | По мере необходимости | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | | |  |
| 3. | | Создание аварийных запасов материалов, инструментов , водоотливных устройств, транспортных, плавучих и спасательных средств, мешков с песком. | | | до 1 марта | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | | |  |
| 4. | | Подготовка бригад рабочих для аварийно – восстановительных работ | | | до 4 марта | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | | |  |
| **V. Профилактическая работа среди населения в целях снижения риска ущерба от ЧС вызванное паводком.** | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Организация через средства массовой информации разъяснительной работы среди населения о мерах предосторожности на водных объектах в период ледостава, ледохода, паводка | | до 1 марта | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова | | |  |
| *2.* | | | Доведение до сведения населения Зуевского сельсовета о принятых нормативных правовых актов по обеспечению безопасности населения при прохождении паводка. | | Постоянно | | Зам главы Зуевского сельсовета  Климова Т.М. | | |  |
| 3. | | | Информирование и оповещение населения о состоянии ледяного покрова, повышении опасности на водоемах, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей, паводка и ледохода | | Постоянно | | Зам главы Зуевского сельсовета  Климова Т.М. | | |  |
| 4. | | | Организация в общеобразовательных учебных заведениях дополнительного обучения учащихся правилам поведения на воде в рамках учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности», при проведении классных мероприятий. | | 2 - 5 марта | | Руководители общеобразовательных учебных заведений | | |  |
| **VI. Санитарно – эпидемиологические мероприятия.** | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Обеспечение готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов:  - водоснабжение;  -скотомогильников; | | | В паводковый период | | Зам. главы Зуевского сельсовета  Климова Т.М. | |  |
| 2. | | | Очистка территории населенных пунктов от отходов производства и потребления. | | | 1-20 апреля | | Глава Зуевского сельсовета  Стрекалова М.А. | |  |
| 3. | | | Закупка реагентов и обеззараживающих средств с учетом потребности | | | до 1 апреля | | Зам. главы Зуевского сельсовета  Климова Т.М. | |  |
| 4. | | | | Принятие мер по обеспечению населения водой гарантированного качества, обеспечения обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения, благоустройства территории. | | В паводковый период | | Председатель ТСН Солнцевского района  Вислогузова Н.В. | |  |
| **VII. Мероприятия в период пропуска паводковых вод** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация круглосуточного дежурства с целью наблюдения за движением льда, пропуском воды, колебаниями её уровня, а так же своевременного оповещения населения и соответствующие органы власти о возникновении аварийной ситуации. | | | В паводковый период | | Собственник ГТС  (Администрация Солнцевского района) | | |  |
| 2. | | Проведение мероприятий по недопущению затора перед водопроходными сооружениями. | | | В паводковый период | | Собственник ГТС  (Администрация Солнцевского района) | | |  |